|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vyřizuje: | Martin Kubát, tel. 244 102 217, email: kubat@praha-kunratice.cz |
| Datum: | 7. 9. 2018 |
| Věc: | Zápis ze společné schůze k rekonstrukci ul. Ke Hrádku a Nad Belvederem dne 3.9.2018 |

Seznam přítomných je neveřejný a je uložen spolu s poskytnutými kontakty na ÚMČ Praha-Kunratice.

Přítomní byli seznámeni s limity možností upravovat stavbu: jde zejména o změny poloh obrub; změny typů povrchů; zasahování stavby do ploch, které nejsou zahrnuty ve stavebním povolení; normativní hodnoty šíří jednotlivých skladebných prvků komunikace; polohy sítí.

Termín akce byl přesunut na jaro 2019, pracovní odhad je začátek v březnu, toto se potvrdí v průběhu zimy.

Rozsah rekonstrukce je stanoven takto: ulice Nad Belvederem – celá; ulice Ke Hrádku v úseku Nad Belvederem – Houbařská kompletně, dále úsek před parcelami 1049 a 1050/1 (první dva domy napravo od Houbařské směrem k ul. K Verneráku). Ve zbylém úseku bude vystavěn pouze chodník vč. vjezdů, komunikace zůstane kvůli stavu a prozatímní neřešitelnosti opěrné zdi netknuta, pouze budou provedeny lokální vysprávky (konkrétní detaily vysprávek budou řešeny během stavby).

Samotná opěrná zeď a zbytek ulice bude řešen buď v rámci rekonstrukce ul. K Verneráku, nebo jako samostatná etapa, neboť je nutno vykoupit pozemky magistrátem a hrozilo by, že výkup může zastavit celou rekonstrukci ul. K Verneráku. Toto bude předmětem jednání s MHMP a stavebním úřadem. Rekonstrukce by pravděpodobně spočívala ve vybudování nové opěrné zdi vedle stávající, čímž se zátěž komunikace přenese na nové, odpovídající těleso.

MČ prověří některými občany žádanou změnu charakteru ul. Nad Belvederem, spočívající v odstranění navrhovaného chodníku. Zejména se jedná o stanovisko policie, silničního správního úřadu a stavebního úřadu. Tato změna by vyžadovala úpravu stavebního povolení („změna stavby před dokončením“).

V ulici Nad Belvederem a Houbařská bude provedena kamerová zkouška stavu a vedení stávajících vpustí (pravděpodobně zbudovány v rámci akcí Z), bude prověřeno navíc odvodnění ul. Dolnomlýnská.

Konkrétní detaily (např. úpravy vjezdů na přání apod.) budou řešeny během stavby na kontrolních dnech, zatím nahlášené jsou evidovány a předběžně zakresleny.

Stavební technika bude najíždět ulicemi Nad Belvederem a Houbařská, průjezd přes opěrnou zeď bude zrušen (fyzické zábrany). Vzhledem k nájezdovým trasám bude nejdříve dokončena ul. Ke Hrádku, až následně ul. Nad Belvederem.

